## Till Boende Klasrovägen

# Infobrev om renovering Klasrovägen under april

Renovering av Klasrovägen 39 fortgår och börjar närma sig sluttampen. Utvändigt återstår fasadskivor på huset samt murning av komplementbyggnad/tvättstuga. I tvättstugan pågår invändiga arbeten med installationer och ytskikt. Ställning kommer att demonteras.

Invändigt i huset pågår köksmontage, bänkskivor och stänkskydd. Listning, kompletteringsmålning, installationskomplettering av el, rör och ventilation, samt provningar av dessa. Pågår även kompletteringar av beslag och sakvaror.

Markarbeten med nytt dagvatten- och dräneringsarbeten pågår baksida hus 45. Lite övriga markarbeten pågår också utanför hus 37 samt 39.

Inflytt av Klasrovägen 39 beräknas till slutet av maj-2025. Vid inflytt kommer delar av markarbeten ej vara färdigställda runt huset men vi gör allt vi kan för att färdigställa så mycket som vi hinner. Den nya tvättstugan kommer inte att vara klar tills inflytt så samtliga hyresgäster kommer att få en bricka till den gamla tvättstugan.

Vi kommer även starta tapetrivning av tomställda lägenheter på Klasrovägen 41.

Vi har tyvärr haft inbrott på bygget och vi vill uppmana övriga boende att kontakta polisen vid pågående inbrott.

Med vänlig hälsning

SOLLENTUNAHEM

 