## Till Boende Klasrovägen

# Infobrev om renovering Klasrovägen under Maj

Renovering av Klasrovägen 39 är nu inne på slutfasen med provningar, försyner, kompletteringsarbeten, slutstädning och all dokumentation. Markarbeten runt huset samt färdigställande av entréer och uteplatser pågår.

I tvättstugan pågår invändiga kompletteringar samt murning och plåtarbeten på utsidan. Den nya tvättstugan kommer inte att vara klar tills inflytt så samtliga hyresgäster kommer att få en bricka till den gamla tvättstugan. Tvättstugan beräknas vara färdigställd för användning till sommaren v27.

Under maj kommer besiktningar pågå under v.19–20 samt efterföljande åtgärder av dessa. Inflyttning av Klasrovägen 39 påbörjas under v.22

Vid inflytt kommer delar av markarbeten ej vara färdigställda runt huset men vi gör allt vi kan för att färdigställa så mycket som vi hinner.

Markarbeten pågår runt hus 39 samt baksidan hus 37. Ny sopyta pågår för hus 43. Detta för att kunna riva det befintliga soprummet och ersätta det med ny tvättstuga/UC.

Tapetrivning av tomställda lägenheter på Klasrovägen 41 pågår.

Vi har tyvärr haft inbrott på bygget och vi vill uppmana övriga boende att kontakta polisen vid pågående inbrott.

Med vänlig hälsning

SOLLENTUNAHEM

 