## Till Boende Klasrovägen

# Infobrev om renovering Klasrovägen september

Arbeten med renoveringen av Klasrovägen 41 fortskrider på bra.

Utvändigt pågår de sista arbetena med balkongrenoveringen. Samtliga fönster kommer att färdigställas inom kort. Fasadstenar byts ut. De nya takkuporna är nu på plats och takarbeten har påbörjats. På fasaderna återstår fasadskivorna samt fönsterbleck.

Invändigt så har samtliga golv spacklats och parkettläggning pågår. I badrum och WC pågår plattsättning. Spackling och målning av väggar i lägenheterna samt trapphus pågår. Köks- och garderobsmontage har påbörjats. Radiatorer kommer att börja monteras.

Markarbeten pågår vid framsida hus 43 där nya fjärrvärmeledningar dragits till nya komplementbyggnaden. Delar av gångbanan mot parkeringen mellan hus 35 och 39 färdigställs och öppnar under oktober månad. Mindre markarbeten och ledningar i mark pågår framför hus 41.

Med vänlig hälsning

SOLLENTUNAHEM

 En bild som visar text, Teckensnitt, logotyp, symbol

Automatiskt genererad beskrivning